+FluentView.AI

AI Chat Control for WinUI 3

MVP Plan  |  v0.1  |  March 2026

1. 프로젝트 개요

FluentView.AI는 WinUI 3 생태계에서 현재 존재하지 않는 AI 채팅 UI 컨트롤 라이브러리입니다. Claude, GPT-4o, Gemini, Ollama 등 다양한 AI Provider를 지원하며, 스트리밍 응답, Markdown 렌더링, 파일 및 이미지 첨부를 통합된 단일 NuGet 패키지로 제공합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | FluentView.AI |
| GitHub | github.com/diluculo/FluentView.AI |
| NuGet | FluentView.AI |
| 라이선스 | MIT |
| 목표 플랫폼 | WinUI 3 (Windows App SDK 1.5+) |
| 최소 OS | Windows 10 1809 (Build 17763) |
| 언어 | C# 12 / .NET 8 |

1.1 탄생 배경

ZStudio (EIS research workspace) 에 AI Agent를 통합하면서, WinUI 3에 적합한 Chat UI 컨트롤이 전무함을 확인. Windows Community Toolkit, FluentAvalonia 등 어디에도 Chat Panel 컨트롤이 없으며, 이 공백을 오픈소스 라이브러리로 채우는 것을 목표로 합니다.

1.2 핵심 가치

- WinUI 3 생태계 최초의 AI Chat 컨트롤 라이브러리

- BYOK (Bring Your Own Key) — 라이브러리 자체는 AI 비용과 무관

- Provider 추상화 — 어떤 LLM이든 IAiProvider 인터페이스로 교체 가능

- 단일 WebView2로 전체 대화 렌더링 — 성능 최적화

- InputContainer는 WinUI 3 네이티브 — 파일 Picker, 드래그앤드롭 완전 지원

2. MVP 범위 및 목표

2.1 MVP에 포함되는 것

| 기능 영역 | 세부 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| ChatPanel 컨트롤 | 전체 채팅 UI (말풍선, 스크롤) | P0 |
| WebView2 렌더러 | 단일 WebView2로 전체 대화 렌더링 | P0 |
| 스트리밍 응답 | 토큰 단위 실시간 표시 + 커서 애니메이션 | P0 |
| Markdown 렌더링 | marked.js + highlight.js, 완료 시 일괄 렌더링 | P0 |
| IAiProvider 인터페이스 | Provider 추상화 레이어 | P0 |
| ClaudeProvider | Anthropic Claude API 구현체 (SSE 스트리밍) | P0 |
| OpenAiProvider | OpenAI GPT API 구현체 | P1 |
| OllamaProvider | 로컬 Ollama 구현체 | P1 |
| 이미지 첨부 | PNG/JPG → base64 → Vision API 전달 | P1 |
| 파일 첨부 (텍스트) | PDF 텍스트 추출, TXT/CSV → 컨텍스트 주입 | P2 |
| 샘플 앱 | WinUI 3 Gallery 스타일 데모 앱 | P0 |

2.2 MVP에서 제외되는 것 (명시적 범위 외)

- API 키 관리, 암호화 저장 — 앱 책임

- 대화 영속성 (DB 저장) — 앱 책임

- 도메인별 컨텍스트 주입 / RAG 엔진 — 앱 책임

- GeminiProvider — MVP 이후

- 수식 렌더링 (MathJax) — MVP 이후

- 음성 입력 — MVP 이후

3. 기술 스택

3.1 Core

| 구분 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | C# 12 / .NET 8 | 주 개발 언어 |
| UI 프레임워크 | WinUI 3 (Windows App SDK 1.5+) | 컨트롤 호스트 |
| 렌더러 | WebView2 (Chromium 기반) | 대화 Markdown 렌더링 |
| JS — Markdown | marked.js 9.x | Markdown → HTML 변환 |
| JS — 코드 하이라이팅 | highlight.js 11.x | 코드 블록 컬러링 |
| HTTP 클라이언트 | System.Net.Http.HttpClient | AI API 호출 |
| SSE 스트리밍 | HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead | 실시간 토큰 수신 |
| JSON | System.Text.Json | 요청/응답 직렬화 |
| 패키징 | NuGet (.nupkg) | 라이브러리 배포 |

3.2 개발 도구

| 도구 | 용도 |
| --- | --- |
| Visual Studio 2022 17.9+ | 주 IDE |
| GitHub Actions | CI/CD, NuGet 자동 배포 |
| GlobalSign / signtool | 코드 서명 (옵션) |
| docfx | API 문서 자동 생성 |

4. 아키텍처 설계

4.1 컴포넌트 구조

라이브러리는 세 개의 레이어로 구성됩니다.

| 레이어 | 컴포넌트 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| UI Layer | ChatPanel.xaml / ChatPanel.cs | 전체 Chat UI, 사용자 이벤트 처리 |
| UI Layer | InputContainer.xaml | 텍스트 입력, 파일 첨부, 전송 버튼 |
| UI Layer | AttachmentPreviewBar.xaml | 첨부 파일 미리보기 및 제거 |
| Rendering Layer | WebViewChatRenderer.cs | WebView2 ↔ C# 브릿지, DOM 조작 |
| Rendering Layer | chat.html (embedded resource) | 초기 HTML 골격 + JS 번들 |
| Provider Layer | IAiProvider.cs | Provider 추상화 인터페이스 |
| Provider Layer | ClaudeProvider.cs | Anthropic Claude SSE 구현체 |
| Provider Layer | OpenAiProvider.cs | OpenAI API 구현체 |
| Provider Layer | OllamaProvider.cs | 로컬 Ollama 구현체 |
| Model | ChatMessage.cs | 메시지 ViewModel |
| Model | ChatAttachment.cs | 첨부 파일 모델 |

4.2 핵심 설계 결정

단일 WebView2 패턴

메시지마다 WebView2 인스턴스를 생성하지 않습니다. 앱 시작 시 WebView2 하나를 초기화하고, 새 메시지는 JavaScript DOM에 append 방식으로 추가합니다. 이 방식으로 메모리 사용량과 초기화 오버헤드를 최소화합니다.

스트리밍 중 Markdown 렌더링 전략

스트리밍 중에는 raw text만 축적하고 커서(▌)만 표시합니다. 스트리밍이 완료(finalize)되면 marked.js로 HTML 변환을 한 번만 실행합니다. 중간에 불완전한 마크다운 태그가 깜빡이는 UX 문제를 방지합니다.

InputContainer는 WinUI 3 네이티브

읽기 전용 렌더링 영역만 WebView2가 담당합니다. 입력창, 파일 첨부, 드래그앤드롭은 WinUI 3 네이티브 컨트롤로 구현합니다. 이로써 FilePicker, 클립보드, 키보드 단축키가 자연스럽게 동작합니다.

4.3 IAiProvider 인터페이스

public interface IAiProvider

{

string ProviderName { get; }

string ModelId { get; }

Task<string> CompleteAsync(AiRequest request, CancellationToken ct = default);

IAsyncEnumerable<string> StreamAsync(AiRequest request, CancellationToken ct = default);

}

StreamAsync는 IAsyncEnumerable<string>으로 토큰을 하나씩 반환합니다. ChatPanel은 IAiProvider만 알고 있으며 구체적인 Provider 구현을 알지 못합니다.

4.4 C# ↔ WebView2 통신 패턴

| 메서드 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| AppendUserMessage(text) | C# → JS | 사용자 말풍선 추가 |
| BeginAssistantMessage(id) | C# → JS | AI 말풍선 시작 (스트리밍 준비) |
| AppendToken(id, token) | C# → JS | 스트리밍 토큰 추가 |
| FinalizeMessage(id) | C# → JS | 스트리밍 완료, Markdown 렌더링 |
| AppendImageAttachment(base64, name) | C# → JS | 이미지 첨부 미리보기 |
| OnCopyRequested (event) | JS → C# | 코드블록 복사 버튼 클릭 |

5. 저장소 구조

FluentView.AI/

├── src/

│   ├── FluentView.AI/                  ← NuGet 배포 대상 라이브러리

│   │   ├── Controls/

│   │   │   ├── ChatPanel.xaml(.cs)

│   │   │   ├── InputContainer.xaml(.cs)

│   │   │   └── AttachmentPreviewBar.xaml(.cs)

│   │   ├── Providers/

│   │   │   ├── IAiProvider.cs

│   │   │   ├── AiRequest.cs

│   │   │   ├── ClaudeProvider.cs

│   │   │   ├── OpenAiProvider.cs

│   │   │   └── OllamaProvider.cs

│   │   ├── Rendering/

│   │   │   ├── WebViewChatRenderer.cs

│   │   │   └── Resources/chat.html      ← 임베디드 리소스

│   │   └── Models/

│   │       ├── ChatMessage.cs

│   │       └── ChatAttachment.cs

│   │

│   └── FluentView.AI.SampleApp/         ← 데모 앱 (WinUI 3)

│

├── .github/

│   ├── workflows/

│   │   ├── ci.yml                       ← PR 빌드 검증

│   │   └── publish.yml                  ← tag push 시 NuGet 자동 배포

│   └── ISSUE_TEMPLATE/

├── docs/

└── README.md

6. 구현 로드맵

| 단계 | 목표 | 주요 산출물 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 Week 1~2 | Core 골격 | IAiProvider, ChatMessage, ChatPanel XAML 기본 구조, WebView2 초기화 | P0 |
| Phase 2 Week 3~4 | 렌더링 완성 | WebViewChatRenderer, DOM append, 스트리밍 토큰 표시, 커서 애니메이션 | P0 |
| Phase 3 Week 5 | Provider 구현 | ClaudeProvider (SSE), OpenAiProvider, OllamaProvider | P0~P1 |
| Phase 4 Week 6 | 첨부 & UX | 이미지 첨부, FilePicker 연동, AttachmentPreviewBar | P1 |
| Phase 5 Week 7 | 샘플 앱 & 문서 | SampleApp, README GIF 데모, API 문서, NuGet 배포 | P0 |

7. 사용 방법 (목표 API)

최종적으로 소비자 앱에서 다음과 같이 사용하는 것을 목표로 합니다.

XAML

<fv:ChatPanel x:Name="ChatPanel"

Provider="{Binding AiProvider}"

Placeholder="메시지를 입력하세요..."

MaxAttachmentSizeMb="10" />

Code-behind

// Set any provider — IAiProvider abstraction

ChatPanel.Provider = new ClaudeProvider(apiKey: "sk-ant-...", model: "claude-sonnet-4-20250514");

// Or local Ollama

ChatPanel.Provider = new OllamaProvider(endpoint: "http://localhost:11434", model: "llama3.1");

NuGet 설치

dotnet add package FluentView.AI

8. 오픈소스 전략

8.1 공개 시점

완성 후 공개가 아니라 Phase 2 완료 시점 (WebView2 렌더링 동작 확인 후) 에 MVP 상태로 조기 공개합니다. ZStudio에서 실제로 동작하는 GIF 데모가 가장 강력한 홍보 수단입니다.

8.2 기여 유도 전략

- README 최상단에 GIF 데모 필수

- "good first issue" 라벨로 초보 기여자 진입장벽 낮추기

- Provider 추가는 독립적인 작업 — 기여자가 GeminiProvider, MistralProvider 등 추가 가능

- Windows Community Toolkit 팀에 장기적으로 기여 PR 제안

8.3 ZStudio와의 관계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| FluentView.AI | 오픈소스 컨트롤 라이브러리 (MIT) |
| ZStudio | FluentView.AI를 NuGet으로 참조하는 소비자 앱 |
| ZStudio AI Context | IAiProvider 위에 ZStudio 전용 컨텍스트 주입 레이어 (ZStudio 내부) |
| 비용 관계 | FluentView.AI는 AI 비용과 무관. 사용자가 BYOK |

9. 알려진 제약 및 고려사항

| 제약 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| MSIX 샌드박스 | 임의 파일 시스템 접근 불가 | FilePicker 경유, BroadFileSystemAccess 옵션 |
| WebView2 초기화 지연 | 첫 렌더링 시 딜레이 가능 | 앱 시작 시 선제적 초기화 |
| NuGet + WinUI 3 리소스 | XAML 리소스 패키징 이슈 존재 | Known issue 참고, 워크어라운드 적용 |
| WinUI 3 버전 의존 | Windows App SDK 버전 업 시 대응 필요 | CI에서 최신 SDK 버전 추적 |

FluentView.AI MVP Plan  |  diluculo  |  2026.03